제안 요청서 (RFP)

모바일 보험 플랫폼

문서 버전: v1.0
작성일: 2026년 02월 10일

발주처: 인슈어테크(주) AI사업부
담당자: 프로젝트관리팀

# 목 차

1. 사업 개요

1.1 사업 목적

1.2 사업 범위

1.3 추진 일정

1.4 예산

2. 현행 업무 분석

3. 요구사항 정의

3.1 기능 요구사항

3.2 비기능 요구사항

3.3 보안 요구사항

3.4 연동 요구사항

4. WBS (작업분류체계)

4.1 페이즈별 WBS 구조

4.2 WBS 상세 내역

5. 리스크 관리

6. 제안 요구사항

6.1 제안서 구성

6.2 평가 기준

7. 계약 조건

# 1. 사업 개요

## 1.1 사업 목적

보험 서비스를 위한 종합 모바일 플랫폼 구축. 보험증권 관리, 청구 제출, 실시간 상태 조회, 고객지원 통합 기능 포함. 목표: 출시 1년 내 10만 활성 사용자 확보.

### 사업 목표

업무 효율성 향상을 통한 처리 시간 단축

AI/자동화 기술 도입으로 정확도 개선

사용자 경험 개선 및 고객 만족도 향상

시스템 안정성 및 보안 강화

## 1.2 사업 범위

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | 모바일 보험 플랫폼 |
| 사업 기간 | 2026.02.01 ~ 2026.08.31 |
| 사업 예산 | 3억 5,000만원 |
| 현재 상태 | PLANNING |
| 발주 기관 | 인슈어테크(주) |

## 1.3 추진 일정

본 사업은 아래와 같은 일정으로 추진되며, 상세 일정은 WBS(작업분류체계)에서 확인할 수 있습니다.

## 1.4 예산

본 사업의 총 예산은 3억 5,000만원이며, 세부 항목은 협의를 통해 조정될 수 있습니다.

# 2. 현행 업무 분석

본 사업의 대상 업무를 분석한 결과, 다음과 같은 개선이 필요한 것으로 파악되었습니다.

| 단계 | 설명 | 시작일 | 종료일 | 진행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 시장 조사 | 시장 니즈 조사 및 상세 프로젝트 계획 수립 | 2026.02.01 | 2026.02.28 | 40% |
| UX/UI 디자인 | 모바일 앱 사용자 경험 및 인터페이스 디자인 | 2026.03.01 | 2026.03.31 | 0% |
| 모바일 앱 개발 | iOS 및 Android 애플리케이션 개발 | 2026.04.01 | 2026.06.15 | 0% |
| 백엔드 API | 모바일 플랫폼을 위한 백엔드 API 구축 | 2026.04.01 | 2026.06.30 | 0% |

# 3. 요구사항 정의

본 사업에서 요구하는 기능적/비기능적 요구사항은 다음과 같습니다. 제안사는 아래 요구사항을 충족하는 방안을 제시하여야 합니다.

## 3.1 기능 요구사항

### [P-REQ-MOB-003] 청구 제출

모바일에서 사진 업로드와 함께 청구 제출

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | CRITICAL |
| 상태 | IDENTIFIED |
| 수용 기준 | 협의 필요 |

### [P-REQ-MOB-002] 보험증권 대시보드

모든 사용자 보험증권과 주요 정보 표시

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | HIGH |
| 상태 | IDENTIFIED |
| 수용 기준 | 협의 필요 |

### [P-REQ-MOB-004] 푸시 알림

청구 상태 업데이트 실시간 알림

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | MEDIUM |
| 상태 | IDENTIFIED |
| 수용 기준 | 협의 필요 |

## 3.2 비기능 요구사항

### [P-REQ-MOB-005] 오프라인 모드

오프라인 작동 및 연결 시 데이터 동기화

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | MEDIUM |
| 상태 | IDENTIFIED |
| 수용 기준 | 협의 필요 |

## 3.3 보안 요구사항

### [P-REQ-MOB-001] 사용자 인증

모바일 앱 생체인식 및 비밀번호 기반 인증

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 우선순위 | CRITICAL |
| 상태 | IDENTIFIED |
| 수용 기준 | 협의 필요 |

# 4. WBS (작업분류체계)

본 사업의 작업분류체계(WBS)는 다음과 같이 구성됩니다. 각 단계별 세부 작업 항목과 일정, 예상 공수를 포함합니다.

## 4.1 페이즈별 WBS 구조

### ■ 시장 조사

시장 니즈 조사 및 상세 프로젝트 계획 수립

기간: 2026.02.01 ~ 2026.02.28  |  진행률: 40%

| 코드 | WBS 그룹 | 설명 | 상태 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-001 | 시장 조사 | 경쟁사 분석 및 시장 니즈 조사 | IN_PROGRESS | 2026.02.01 | 2026.02.25 |

### ■ UX/UI 디자인

모바일 앱 사용자 경험 및 인터페이스 디자인

기간: 2026.03.01 ~ 2026.03.31  |  진행률: 0%

| 코드 | WBS 그룹 | 설명 | 상태 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-001 | UI/UX 설계 | 모바일 앱 인터페이스 설계 | NOT_STARTED | 2026.03.01 | 2026.03.31 |

### ■ 모바일 앱 개발

iOS 및 Android 애플리케이션 개발

기간: 2026.04.01 ~ 2026.06.15  |  진행률: 0%

| 코드 | WBS 그룹 | 설명 | 상태 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-001 | 앱 개발 | iOS/Android 앱 개발 | NOT_STARTED | 2026.04.01 | 2026.06.15 |

### ■ 백엔드 API

모바일 플랫폼을 위한 백엔드 API 구축

기간: 2026.04.01 ~ 2026.06.30  |  진행률: 0%

## 4.2 WBS 상세 내역

아래는 WBS 그룹별 상세 작업 항목(WBS Item)과 세부 태스크 목록입니다.

### ▶ [WBS-001] 시장 조사

| 코드 | 작업명 | 설명 | 상태 | 공수 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-P2-1.1 | 경쟁사 앱 분석 | 주요 경쟁사 모바일 앱 분석 | IN_PROGRESS | 24h | 2026.02.01 | 2026.02.15 |
| └ T-P2-1.1.1 | 경쟁 앱 기능 매트릭스 | 경쟁사 앱 기능 비교 분석표 작성 | IN_PROGRESS | 12h | 2026.02.01 | 2026.02.08 |
| └ T-P2-1.1.2 | UX 벤치마킹 | 경쟁사 앱 UX 패턴 분석 | IN_PROGRESS | 16h | 2026.02.08 | 2026.02.15 |
| WBS-P2-1.2 | 사용자 조사 | 목표 사용자 그룹 설문 및 인터뷰 | IN_PROGRESS | 40h | 2026.02.10 | 2026.02.25 |

# 5. 리스크 관리

본 사업 수행 시 예상되는 주요 리스크와 대응 방안은 다음과 같습니다.

(리스크 항목은 사업 착수 후 상세 식별 예정)

# 6. 제안 요구사항

## 6.1 제안서 구성

제안사는 다음 항목을 포함하여 제안서를 제출하여야 합니다:

사업 이해도 및 수행 방안

시스템 아키텍처 설계

기술 구현 방안 (요구사항별 대응 방안 포함)

프로젝트 관리 방안 (WBS, 일정, 품질 관리)

투입 인력 구성 및 역할

유지보수 및 기술 지원 방안

보안 대책

사업비 산출 내역

## 6.2 평가 기준

| 평가 항목 | 배점 | 평가 내용 |
| --- | --- | --- |
| 기술 이해도 | 20점 | 요구사항 분석의 정확성, 과제 이해도 |
| 기술 구현 방안 | 30점 | 아키텍처 설계, 기술 적용 방안의 적정성 |
| 프로젝트 관리 | 15점 | WBS, 일정, 품질 관리의 구체성 |
| 투입 인력 | 15점 | 핵심 인력의 역량, 투입 인력의 적정성 |
| 가격 적정성 | 20점 | 사업비 산출의 합리성 |

# 7. 계약 조건

계약 기간: 2026.02.01 ~ 2026.08.31

계약 방식: 총액 도급 계약

대금 지급: 착수금 30%, 중간금 30%, 잔금 40% (검수 완료 후)

하자보수 기간: 검수 완료일로부터 1년

지적재산권: 본 사업을 통해 생성된 모든 산출물의 소유권은 발주처에 귀속

비밀유지: 사업 수행 중 취득한 정보에 대해 비밀유지 의무 부여

보안: 개인정보보호법 및 정보보호 관련 법규 준수 필수

— 이상 —